## Slide 1: Sprint Review - Sprint 2
SYP Projekt
Sprint 2 (29.02 - 20.03)
Von Tobias Haas, Patrick Thor & Stefan Rautner

## Slide 2: Sprint Review
Sprint Ziele:
Mbot mit der Zeit immer schneller fahren lassen
Client zeigen, dass Mbot mit WLAN verbunden ist
Ausrichtung des Mbot durch 3D-Model mit dessen Gyrodaten auf dem Client anzeigen
Grafische Oberfläche für die WebApp

## Slide 3: Sprint Review
Uer Story Nummer | Bearbeitet von | User Story Text | StoryPoints | Status
11 | Stefan Rautner | Mbot mit der Zeit immer schneller fahren lassen | 3 | Erledigt
12 | Stefan Rautner | Client zeigen, dass Mbot mit WLAN verbunden ist | 10 | Erledigt
13 | Stefan Rautner, Patrick Thor | Ausrichtung des Mbot durch 3D-Model mit dessen Gyrodaten auf dem Client anzeigen | 8 | Erledigt
14 | Tobias Haas | Grafische Oberfläche für die WebApp | 10 | Teilweise Erledigt

## Slide 4: Sprint Burndown-Chart
Geplante Storypoints: 31
Erledigte Storypoints: 21
Offene Storypoints: 10
Verbleibende Storypoints in Product Backlog: 112
Chart: Burndown-Chart
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche
Soll | 31 | 15.5 | 0
Ist | 31 | 25 | 21

## Slide 5: Sprint Velocity
Velocity Sprint 1: 21
Velocity Sprint 1-n: 33
Chart: 
| 1. Sprint | 2. Sprint
Velocity | 45 | 21

## Slide 6: Sprint Demo
Stefan Rautner:
Beschleunigung des Mbot
WLAN-Verbindung anzeigen
Tobias Haas:
Grafische Oberfläche der WebApp
Patrick Thor:
3D-Model des MBot