## Slide 1: Sprint Review - Sprint 3
SYP Projekt
Sprint 3 (21.03 - 17.04)
Von Tobias Haas, Patrick Thor & Stefan Rautner

## Slide 2: Sprint Review
Sprint Ziele:
Ausführung des Zwischenservers
Daten der 4 RGB-Sensoren bei aktiverem LineFollower an den Client senden
Geschwindigkeit des Mbot durch dessen Beschleunigungssensors an den Client senden
Grafische Oberfläche für die WebApp

## Slide 3: Sprint Review
Uer Story Nummer | Bearbeitet von | User Story Text | StoryPoints | Status
23 | Stefan Rautner | Ausführung des Zwischenservers | 15 | Erledigt
4 | Stefan Rautner | Daten der 4 RGB-Sensoren bei aktiviertem LineFollower an den Client senden | 8 | Erledigt
5 | Stefan Rautner | Geschwindigkeit des Mbot durch dessen Beschleunigungssensors an den Client senden | 8 | Erledigt
14 | Tobias Haas | Grafische Oberfläche für die WebApp | 10 | Teilweise Erledigt

## Slide 4: Sprint Burndown-Chart
Geplante Storypoints: 41
Erledigte Storypoints: 31
Offene Storypoints: 10
Verbleibende Storypoints in Product Backlog: 71
Chart: Burndown-Chart
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche
Soll | 41 | 20.5 | 0
Ist | 41 | 20 | 10

## Slide 5: Sprint Velocity
Velocity Sprint 1: 31
Velocity Sprint 1-n: 32,33
Chart: 
| 1. Sprint | 2. Sprint | 3. Sprint
Velocity | 45 | 21 | 31

## Slide 6: Sprint Demo
Stefan Rautner:
Zwischenserver
Farben der RGB-Sensoren
Tobias Haas:
Grafische Oberfläche der WebApp