## Slide 1: Sprint Review - Sprint 4
SYP Projekt
Sprint 4 (18.04 - 15.05)
Von Tobias Haas, Patrick Thor & Stefan Rautner

## Slide 2: Sprint Review
Sprint Ziele:
Ambientebeleuchtung auf Mbot durch Client einstellen & einschalten
Liniendiagramm mit den Daten der Beschleunigungssensors erstellen
Liniendiagramm mit den Daten des Ultraschallsensors erstellen
Dino-Game implementieren, dass vom Client gespielt werden kann

## Slide 3: Sprint Review
Uer Story Nummer | Bearbeitet von | User Story Text | StoryPoints | Status
20 | Stefan Rautner | Ambientebeleuchtung auf Mbot durch Client einstellen & einschalten | 8 | Erledigt
21 | Stefan Rautner | Liniendiagramm mit den Daten der Beschleunigungssensors erstellen | 8 | Erledigt
22 | Stefan Rautner | Liniendiagramm mit den Daten des Ultraschallsensors erstellen | 8 | Erledigt
24 | Tobias Haas | Dino-Game implementieren, dass vom Client gespielt werden kann | 3 | Erledigt

## Slide 4: Sprint Burndown-Chart
Geplante Storypoints: 27
Erledigte Storypoints: 27
Offene Storypoints: 0
Verbleibende Storypoints in Product Backlog: 44
Chart: Burndown-Chart
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche
Soll | 27 | 13.5 | 0
Ist | 27 | 13.5 | 0

## Slide 5: Sprint Velocity
Velocity Sprint 1: 27
Velocity Sprint 1-n: 31
Chart: 
| 1. Sprint | 2. Sprint | 3. Sprint | 4. Sprint
Velocity | 45 | 21 | 31 | 27

## Slide 6: Sprint Demo
Stefan Rautner:
Ambientebeleuchtung
Liniendiagramm für Beschleunigungssensor
Liniendiagramm für Ultraschallsensor
Tobias Haas:
Dino-Game