## Slide 1: Sprint Review - Sprint 5
SYP Projekt
Sprint 5 (16.05 - 12.06)
Von Tobias Haas, Patrick Thor & Stefan Rautner

## Slide 2: Sprint Review
Sprint Ziele:
WebApp anschaulich & benutzerfreundlich gestalten
Mbot Script ändern, sodass Reset möglich ist
Verbindung zu Zwischenserver ändern
Dokumentation neu erstellen
LineFollower fertig machen
Endpräsentation erstellen

## Slide 3: Sprint Review
User Stories - Sprint 1.
Uer Story Nummer | Bearbeitet von | User Story Text | StoryPoints | Status
15 | Tobias Haas | WebApp anschaulich & benutzerfreundlich gestalten | 10 | Erledigt
16 | Stefan Rautner | Mbot Script ändern, sodass Reset möglich ist | 12 | Erledigt
17 | Stefan Rautner | Verbindung zu Zwischenserver ändern | 10 | Erledigt
18 | Stefan Rautner | Dokumentation neu erstellen | 10 | Erledigt
25 | Stefan Rautner | LineFollower fertig machen | 15 | Erledigt
26 | Stefan Rautner | Endpräsentation erstellen | 20 | Erledigt

## Slide 4: Sprint Burndown-Chart
Geplante Storypoints: 77
Erledigte Storypoints: 77
Offene Storypoints: 0
Verbleibende Storypoints in Product Backlog: 0
Chart: Burndown-Chart
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche
Soll | 77 | 38.5 | 0
Ist | 77 | 30 | 0

## Slide 5: Sprint Velocity
Velocity Sprint 1: 77
Velocity Sprint 1-n: 40,2
Chart: 
| 1. Sprint | 2. Sprint | 3. Sprint | 4. Sprint | 5. Sprint
Velocity | 45 | 21 | 31 | 27 | 77

## Slide 6: Sprint Demo
Tobias Haas:
WebApp Oberfläche
Stefan Rautner:
Neues Mbot Script
Neue Verbindung zu Zwischenserver
Dokumentation
LineFollower